# Meeting Analysis Report

File: sample.txt
Generated: 2025-12-06 22:10:31

# Summary

TÓM TẮT:

Cuộc họp về Project Apollo đã thảo luận về các cập nhật dự án. Về ngân sách, dự án đang dưới mức cho phép 5%, nhưng tiến độ phát triển frontend lại hơi chậm so với kế hoạch. Để khắc phục, tính năng đăng nhập được ưu tiên hoàn thành và nguồn lực sẽ được phân bổ lại để hỗ trợ team frontend. Các hành động tiếp theo bao gồm Người tham gia C hoàn thành tính năng đăng nhập và Người tham gia B điều chỉnh phân bổ nguồn lực.

# Main Topics

Cập nhật Ngân sách

Thảo luận về tình hình ngân sách của Project Apollo, với thông báo rằng dự án đang dưới ngân sách 5%.

Tiến độ Dự án

Đánh giá tiến độ dự án, đặc biệt là việc phát triển frontend đang bị chậm tiến độ so với lịch trình.

Ưu tiên Tính năng

Quyết định ưu tiên phát triển tính năng đăng nhập (login feature) trong giai đoạn hiện tại.

Phân bổ Nguồn lực

Thảo luận và đưa ra hành động về việc điều chỉnh phân bổ nguồn lực để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ phát triển frontend.